Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Nr sprawy:  AZ-262-104/2020

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przebudowa pomieszczeń Dziekanatu Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

w budynku Collegium Maximum

przy ul. Wojska Polskiego 28

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.).

Wartość zamówienia poniżej 5 350 000 euro.

CPV – 45 00 00 00-7, 45 40 00 00-1, 45 31 00 00-3, 45 30 00 00-0

ZATWIERDZAM

Kanclerz

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

mgr inż. Robert Fabiański

ROZDZIAŁ 1. ZAMAWIAJĄCY:

Uniwersytet Przyrodniczy  w Poznaniu

ul. Wojska Polskiego 28

60-637 Poznań

Strona internetowa: www.up.poznan.pl

Godziny urzędowania Zamawiającego: poniedziałek- piątek 700-1500

REGON: 000001844

NIP: 777-00-04-960

ROZDZIAŁ 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

2.1 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp.

ROZDZIAŁ 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

3.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót: rozbiórkowych, budowlanych, elektrycznych i robót instalacyjnych (klimatyzacja) w pomieszczeniach Dziekanatu Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach w budynku Collegium Maximum przy ul. Wojska Polskiego 28 w Poznaniu.

UWAGA

Ofertę należy przygotować na podstawie „PROJEKTU ARANŻACJI WNĘTRZ Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach”, wykonanego przez Pracownię Projektową PIKADA Dagmara Pikulska,  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR), wytycznych do wykonania instalacji elektrycznych i komputerowych wraz rzutem kondygnacji 1 piętra oraz pozostałych informacji zawartych w SIWZ. Projekt obejmuje przebudowę pomieszczeń Dziekanatu Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach w budynku Collegium Maximum (części wysokiej) przy ul. Wojska Polskiego 28 w Poznaniu.. Zakres robót obejmuje roboty budowlane, elektryczne wysoko i niskoprądowe wraz z pomiarami, instalację c.o. i klimatyzację. Demontaż starej klimatyzacji i montaż nowej klimatyzacji zgodnie z wymogami CRO. Przedmiot zamówienia obejmuje również ułożenie instalacji komputerowej w sąsiednich pomieszczeniach w Dziekanacie Wydziału Leśnego i Technologii Drewna i Centrum Kształcenia Ustawicznego. Zakres robót to ułożenie przewodów od szafy dystrybucyjnej do 25 punktów w tych pomieszczeniach: 23 gniazda rj45 oraz dwie instalacje access pointów: Ubiquiti UAP AC PRO (kod producenta: UAP-AC-PRO).

Przedmiot zamówienia nie obejmuje dostawy mebli.

Wymagania dot. okablowania strukturalnego oraz wytyczne do wykonania instalacji elektrycznej:

- instalacja wykonana tylko i wyłącznie w technologii 6A (wymaganie odnosi się zarówno do przewodu, gniazd abonenckich jak i krosownicy/gniazd keystone w szafie teletechnicznej)

- wymagany przewód FTP (F/UTP) kat.6 450 MHz (jako wzór podajemy emiter: Kod: K/EMITERNET-FTP6PVC-STD)

- przewody w półce kablowej do gniazd abonenckich prowadzone w peszlu/rurce

- puszki podtynkowe z kieszeniami (fi60) (w kieszeni należy umieścić nadmiar kabla!)

- przewody sieci strukturalnej prowadzone w rurze osłonowej z pomieszczeń użytkowych korytarzem do wskazanej szafy dystrybucyjnej na tym samym piętrze

- Instalacje elektryczne oświetleniowe wykonać przewodami YDY 3x1,5 układanymi w bruzdach pod tynkiem . Podobnie układać przewody YDY 3x2,5 zasilania gniazd elektrycznych. Wyjątkiem są fragmenty instalacji prowadzone w zabudowie nida-gips gdzie przewody należy układać  w  peszlu . Rozmieszczenie osprzętu zostało pokazane na załączonych w projekcie rysunkach.

Rzut 1 piętra Collegium Maximum z lokalizacją rozdzielni piętrowej, szafy  dystrybucyjnej i pokoi objętych przedmiotem zamówienia. Na korytarzu jest sufit podwieszany (zaprawa betonowa na siatce rabitza) umożliwiający poprowadzenie przewodów elektrycznych do rozdzielni piętrowej. Umożliwia również ułożenie przewodów komputerowych od szafy dystrybucyjnej do poszczególnych pomieszczeń.

- Podstawowe parametry budynku:

Budynek Collegium Maximum wybudowany w 1972 roku częściowo podpiwniczony składający się z części niskiej, trzykondygnacyjny przykryty stropodachem kryty papą,

Powierzchnia użytkowa – 3.760,00 m2

Kubatura budynku – 16.773,00 m3

z części wysokiej, dziesięciokondygnacyjnej przykryty stropodachem kryty papą,

Powierzchnia użytkowa – 3.632,00 m2

Kubatura budynku – 22.498,00 m3

Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił co najmniej 12 miesięcy gwarancji na wykonanie całości przedmiotu zamówienia. W okresie gwarancji należy:

- prowadzić serwis i konserwację stolarki drzwiowej oraz klimatyzacji. Koszty należy ująć w cenie oferty.

- Wymagania dotyczące materiałów - użyte materiały winny być w I gatunku jakościowym, posiadające dopuszczenia do stosowania w budownictwie, zapewniające pełną sprawność eksploatacyjną. Na etapie wykonywania robót budowlanych Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć deklaracje zgodności, certyfikaty na użyte materiały z wymaganymi załącznikami przed ich wbudowaniem.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za całokształt, w tym: za przebieg i terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi                                   i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia, spełnienie innych wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację robót, a w przypadku wykonania ich niezgodnie                  z ustawą Prawo budowlane lub uszkodzeniem obiektu - jest zobowiązany                            do przywrócenia stanu pierwotnego i usunięcia powstałych usterek na własny koszt.

- Zastosowane w dokumentacji technicznej i w specyfikacjach technicznych wykonania    i odbioru robót wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu standardów cech technicznych i jakościowych. Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny inny wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji. Wykonawca, który chce zaoferować materiały równoważne, musi je wykazać w ofercie i załączyć dokumentację potwierdzającą ich równoważność. W przypadku, gdy zastosowanie ww. materiałów wymagać będzie zmiany dokumentacji technicznej, koszty tych zmian poniesie Wykonawca.

  - Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy* (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 1040 z późn. zm):

*art.22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 roku – Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca -do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

3.6.1. Sposób i okres wymaganego zatrudnienia osób realizujących czynności w zakresie realizacji zamówienia:

Zamawiający wymaga, aby osoby realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać będą czynności bezpośrednio na placu budowy zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

W przypadku rozwiązania stosunku pracy z osobą/osobami zatrudnionymi na umowę o pracę przed zakończeniem wykonania przedmiotu umowy, to wówczas Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby/osób.

3.6.2. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań:

3.6.3.1. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę:

- Roboty budowlane będą świadczone przez osoby wymienione w wykazie pracowników wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia stanowiącym załącznik nr 2A do umowy.

- Wykonawca w terminie do 10 dni licząc od dnia zawarcia umowy będzie zobowiązany do przedstawienia zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia ww. osób (kopię umów o pracę), a także oświadczenia ww. osób, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust.3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. u. z 2015 roku, poz.2008) przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia,

- Wykonawca na każde pisemne żądanie zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych przedkładał będzie zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. osób, oświadczenia zatrudnionych osób o otrzymaniu pensji, przedkładał dowody odprowadzenia składek ZUS, przez cały okres realizacji zamówienia.

3.6.3.2. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia osób na umowę o pracę:

- W przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o której mowa w pkt.3.6.3.1 b)      i c) SIWZ wykonawca będzie każdorazowo płacił zamawiającemu karę w wysokości 500,00 PLN.

- W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w pkt.3.6.3.1 b) i c) SIWZ lub zmiany sposobu zatrudnienia osób wskazanych w ofercie, zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i naliczy dodatkowo kary umowne wskazane w projekcie umowy jak za odstąpienie od umowy.

- W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia liczby osób wymaganej przez zamawiającego, wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej zamawiającemu, w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia, za każdą niezatrudnioną osobą poniżej liczby wymaganej przez zamawiającego.

- W uzasadnionych przypadkach, nie z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, możliwe jest zastąpienie ww. osoby inną osobą pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania, co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia określone przez wykonawcę w ofercie.

3.7. Specyfikacja Techniczna przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do SIWZ:

3.8. Miejsce  realizacji:

Budynek Collegium Maximum (część wysoka) ul. Wojska Polskiego 28 w Poznaniu.

3.9. Postanowienie dotyczące udziału podwykonawców w wykonaniu zamówienia publicznego.

- Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w zakresie robót: robót budowlanych, elektrycznych, instalacyjnych i dostaw materiałów pod warunkiem, że posiadać będą odpowiednie kwalifikacje rozumiane jako doświadczenie w realizacji zakresu podobnego do przedmiotu zamówienia w zakresie im powierzonym.

Jeżeli Wykonawca ma zamiar realizować elementy przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców (jeśli wiadomo Wykonawcy co do nazwy firmy podwykonawcy na etapie składania ofert to wówczas wypełnia kolumnę 1 i koniecznie kolumnę 2 w poniższej tabeli.)

| Firma (nazwa Podwykonawcy z podaniem dokładnego adresu | Element zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy |
| --- | --- |
| 1. | 2. |
| ............ | ............ |
| ............ | ............ |

3.4 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3.5 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

3.6 Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

3.7 Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

3.8 Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ 4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

## 4.1 Wykonawca wykona zamówienie w terminie: do 75 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

ROZDZIAŁ 5. TERMIN PŁATNOŚCI:

Płatność nastąpi zgodnie z zapisem w § 15 projektu umowy – załącznik nr 7 SIWZ

ROZDZIAŁ 6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Warunki udziału w postępowaniu określone są w ustawie Pzp i aktach wykonawczych do ustawy oraz w niniejszej SIWZ. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń w całości warunków określonych w SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień SIWZ.

## 6.1 Warunki, jakie muszą spełniać wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz opis warunków udziału w postępowaniu:

## O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

## nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 ustawy Pzp.

## spełniają warunki udziału w postępowaniu dot.:

## kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

## Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań w zakresie opisu spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu.

## sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

Potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

Zamawiający uzna wymóg za spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia  na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy złotych).

## zdolności technicznej lub zawodowej,

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania  ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie  co najmniej: Dwa zamówienia polegające na wykonaniu robót budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych na czynnych budynkach użyteczności publicznej o wartości zadania co najmniej 200.000,00 brutto każde

W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku wykonawca najwyżej oceniony  zobowiązany będzie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego  przedłożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

UWAGA

W przypadku konsorcjów, wymagane doświadczenie musi wykazać co najmniej jeden z konsorcjantów.

W sytuacji gdy wykonawca polegać będzie na zdolnościach technicznych innych podmiotów (doświadczenie), niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych to wówczas taki podmiot musi spełnić warunek w całości i musi realizować przedmiot zamówienia jako podwykonawca.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobami spełniającymi wymogi określone do pełnienia poniższych funkcji:

- Kierownik budowy - posiadający uprawnienia budowlane* do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń oraz  doświadczenie jako kierownik budowy co najmniej 3 lat.

Roboty elektryczne, instalacyjne muszą wykonać pracownicy posiadający stosowne kwalifikacje i uprawnienia.

* Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych      w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016r., poz.65).

W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wraz z ofertą wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług i kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.

UWAGA

Zgodnie z zasadami określonymi we właściwych przepisach, Zamawiający dopuszcza także pełnienie ww. funkcji przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, ze zm.), z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).

Osoba zaproponowana do pełnienia wyspecyfikowanych powyżej funkcji musi się posługiwać biegle językiem polskim w mowie i piśmie lub Wykonawca zapewni stałą                   i profesjonalną obsługę tłumaczy.

6.4 Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia Wykonawcy na podstawie przesłanki wymienionej w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 ustawy Pzp.

6.5 Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

6.6 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 ustawy Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

6.7 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne

okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody.

6.8 Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

ROZDZIAŁ 7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA:

## 7.1 Do oferty wykonawca dołącza poniższe dokumenty:

| 1 | Wypełniony formularz oferty – wg załącznika nr 1 |
| --- | --- |
| 2 | Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ustawy Pzp, z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2 |
| 3 | Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ustawy Pzp, z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 3 |
| 4 | Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Jeżeli wykonawca powołuje się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia – przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej (tj. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. |
| 5 | Pełnomocnictwo Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w przypadku, gdy oferta jest podpisana przez osobę nie upoważnioną do reprezentacji wykonawcy. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego jeżeli oferta nie jest podpisana przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. |

## UWAGA: Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji,     o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

## Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

## Niżej wymienionych dokumentów nie należy załączać do oferty. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu ich dostarczenia.

| 1 | Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy złotych) – zgodnie z wymogiem Zamawiającego zapisanym w rozdz. 6 ust. 6.1 pkt. 2) lit. „b” |
| --- | --- |
| 2 | Wykaz robót budowlanych – załącznik nr 4– zgodnie z wymogiem Zamawiającego zapisanym w rozdz. 6 ust. 6.1 pkt. 2) lit. „c” |
| 3 | Wykaz osób – załącznik nr 5 – zgodnie z wymogiem Zamawiającego zapisanym w rozdz. 6 ust. 6.1 pkt. 2) lit. „c” |

7.2 Wszystkie oświadczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się                   o zamówienie.

7.3  Oświadczenia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach polega Wykonawca, składane są w oryginale. Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

## Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów.

## Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które dotyczą każdego z nich.

## Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

7.4 Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 1282).

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy, lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U.z 2020 r. poz. 346). W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania zamawiającemu oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w jego posiadaniu, z podaniem sygnatury postępowania lub do wskazania dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi, ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.

7.5 Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierające błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

ROZDZIAŁ 8. sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:

## 8.1. Oświadczenia, wnioski, zapytania i wyjaśnienia do SIWZ, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem na adres:

## Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,

## ul. Wojska Polskiego 28

## 60-637 Poznań

## Dział Zamówień Publicznych, pok. 407

## Faks 61 895 5043

## E-mail: zampub@up.poznan.pl

## 8.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zapytania, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną lub faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

## 8.3. Wyjaśnienia treści SIWZ

## Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem,            że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek               o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie jednocześnie przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania i również umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

## 8.4   Zmiana SIWZ

## W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, a także zamieści ją na stronie internetowej określonej w Rozdziale 1 SIWZ.

## 8.5  Przedłużenie terminu składania ofert:

## Zamawiający przedłuży termin składania ofert, zgodnie z treścią art. 38 ust.6 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużenie terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ, a także zamieści informację na stronie internetowej określonej w Rozdziale 1 SIWZ.

## 8.6 Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami

### W zakresie proceduralnym osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

mgr inż. Janusz Kulka – Kierownik Działu Zamówień Publicznych

### W zakresie merytorycznym osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

### mgr inż. Roman Kołodziejczyk – Dział Techniczny

ROZDZIAŁ 9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

ROZDZIAŁ 10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

## 10.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

## 10.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## 10.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

ROZDZIAŁ 11. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY:

## 11.1. Ofertę należy złożyć wg formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ wraz z wypełnionymi załącznikami i wymaganymi dokumentami, zaświadczeniami                 i oświadczeniami, wymienionymi w Rozdziale 7 SIWZ.

## 11.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w zakresie jednej części. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wszystkie części postępowania.

## 11.3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

## 11.4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

## 11.5. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę  ściśle według postanowień niniejszej Specyfikacji.

## 11.6. Oferta musi być napisana w języku polskim, złożona w formie pisemnej oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania firmy. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Dopuszcza się, w celu potwierdzenia spełnienia parametrów technicznych, o których mowa w Załączniku nr 5, dołączenia dokumentu zgodnego z oryginalnym opisem technicznym producenta oprogramowania w języku angielskim lub w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym.

## 11.7. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane.

## 11.8.  Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę  (osoby) podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

## 11.9. Wykonawca zamieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanej w następujący sposób: „Oferta na: Przebudowa pomieszczeń Dziekanatu Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach w budynku Collegium Maximum przy ul. Wojska Polskiego 28 Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

## Nie otwierać przed: data 15.01.2021 r. godzina: 10:30”. Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

## 11.10.Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt. 11.9 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

11.11. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ 12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

## 12.1 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, budynek Collegium Maximum w Dziale Zamówień Publicznych, IV piętro, pokój 407 do 15.01.2021 r. do godz. 10:00. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie składania ofert.

Jeśli Wykonawca przesyła ofertę pocztą kurierską, to Zamawiający wymaga aby oferta była zaadresowana i opisana jak w Rozdziale 11 pkt. 11.9. Oferta nadana w ten sposób musi być dostarczona przez kuriera bezpośrednio do Działu Zamówień Publicznych w budynku Collegium Maximum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego 28, IV piętro, pokój 407. Inne jednostki organizacyjne Uczelni nie są uprawnione do przyjmowania ofert. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób i w innym miejscu niż wyżej opisanym, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za niedostarczenie w wymaganym terminie do Działu Zamówień Publicznych jak również za nieprawidłowe skierowanie czy przedwczesne lub przypadkowe otwarcie ofert. Oferty złożone w Dziale Zamówień Publicznych po dniu 15.01.2021 r. po godz. 10:00 nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego i zostaną zwrócone do Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.

## 12.2. Zamawiający otworzy oferty w dniu 15.01.2021 r. o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, budynek Collegium Maximum w Dziale Zamówień Publicznych, IV piętro, pokój 408.

## Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

ROZDZIAŁ 13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

- Cena ofertowa stanowi wynagrodzenie ryczałtowe.

- Cena ofertowa musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem stawki należnego podatku VAT.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną ryczałtową podaną cyfrowo a słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta cena ryczałtowa podana słownie.

- Przy obliczeniu ceny należy przyjąć stawkę podatku od towarów i usług właściwą dla przedmiotu zamówienia tj. 23%.

- Wyodrębnienie błędnej stawki podatku VAT spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

- Cenę oferty Wykonawcy winni wyliczyć na podstawie projektu „ARANŻACJI WNĘTRZ Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, wykonanego przez Pracownię Projektową PIKADA Dagmara Pikulska w budynku Collegium Maximum”. Specyfikacji Technicznego Wykonania i Odbioru Robót oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia, a w szczególności opłaty, ubezpieczenia, podatki, koszty robocizny, materiałów, przywrócenie terenu budowy do stanu poprzedniego, przygotowanie dokumentacji powykonawczej, serwisowanie i konserwację stolarki drzwiowej w okresie trwania gwarancji.

3. W ofercie należy ująć wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia, w tym między innymi:

- sprzątanie pomieszczeń po remoncie wraz z myciem okien,

- zapewnienie bezpiecznego wejście do budynku podczas prowadzenia prac.

- wywóz gruzu, nieczystości wraz z opłatą wysypiskową - utrzymywanie porządku na placu budowy, pozostawienie okolic obiektu w stanie nie gorszym od zastanego w momencie przekazania placu budowy.

- urządzenie i zagospodarowanie terenu budowy (zaplecze)

- wykonanie prób, badań, pomiarów, regulacji instalacji c.o., oraz instalacji wod-kan,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej,

ROZDZIAŁ 14. KRYTERIA OCENY OFERT:

## 14.1 Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

| NR | Nazwa kryterium: | Waga: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 60% |
| 2 | Długość okresu gwarancji | 40% |

## Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów, przyjmując zasadę, że 1% = 1 pkt.

## Maksymalna łączna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt.

## Wartości punktowe poszczególnych kryteriów będą wyliczane następująco:

## Cena (C)

## C min.

C =  —————————  x 60 pkt

C oferty

gdzie:

C min. – cena minimalna w zbiorze ważnych ofert;

C oferty - cena oferty rozpatrywanej

## Oferty będą oceniane w odniesieniu do najniższej ceny ofertowej. Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena brutto przedmiotu zamówienia podana w Formularzu Oferty.

## Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy w kryterium „cena” wynosi 60 pkt.

## Długość okresu gwarancji

Zamawiający będzie oceniał długość okresu gwarancji zgodnie z poniższą punktacją:

–  za 24 miesięcy gwarancji Wykonawca otrzyma  10 pkt

–  za 36 miesięcy gwarancji Wykonawca otrzyma  20 pkt

–  za 48 miesięcy gwarancji Wykonawca otrzyma  30 pkt

–  za 60 miesięcy gwarancji i więcej Wykonawca otrzyma  40 pkt

Uwaga: Za wskazanie wartości pośrednich w stosunku do powyższych Zamawiający przyzna punkty jak za zaoferowanie niższej wartości.

d) W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy do umowy zostanie wpisany okres gwarancji zaproponowany przez Wykonawcę.

e) Zaoferowanie gwarancji poniżej wymaganego minimum spowoduje odrzucenie oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

2. 3. Ostateczny wynik punktowy ofert będzie wyliczony wg wzoru A+B

gdzie:

## A – ilość punktów za cenę badanej oferty

B – ilość punktów za wydłużenie okresu gwarancji

- Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych i niewykluczonych, wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert

- Suma  punktów za obydwa kryteria wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

3. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonej przez niego oferty.

Suma punktów o których mowa w kryterium oceny ofert będzie stanowiła końcowa ocenę oferty

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów (maksymalnie 100).

Obliczenie będzie dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

ROZDZIAŁ 15. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

## 15.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.

15.2. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.).

## 15.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający informuje    wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

### wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

### Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,

### Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

### Unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne

## 15.4. Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt. 15.3 lit. a i d Zamawiający umieści na stronie internetowej www.up.poznan.pl.

## 15.5. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 183 oraz art. 94 ust 2 ustawy Pzp w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

## 15.6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ 16. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:

Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy na warunkach określonych w SIWZ. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.

2. Umowa będzie zawarta, zgodnie z opisem w SIWZ za cenę zgodną z ofertą cenową złożoną przez Wykonawcę na „Formularzu ofertowym”.

Warunki umowy wymagane od Wykonawców stanowi „ Projekt umowy” - załącznik nr 3. Zgodnie z przepisem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz określa warunki tych zmian przez wprowadzenie do zawartej Umowy następujących aneksów:

2.1 aneks aktualizacji danych Wykonawcy poprzez zmianę nazwy, zmianę adresu, formy prawnej itp.;

2.2 aneks cenowy – dopuszczający obniżenie ceny za dany przedmiot zamówienia. Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza obniżenie ceny ofertowej spowodowanej np. korzystnymi zmianami kursu waluty;

2.3 aneks przewidujący zmianę zastosowanej technologii wykonania elementów urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia na lepszą/lepsze (np. nowocześniejszą, mniej energochłonną), po zaakceptowaniu jej/ich przez Zamawiającego pod warunkiem, iż cena oferty nie ulegnie zmianie;

2.4 zmianę cen brutto w trakcie obowiązywania umowy jedynie w przypadku ustawowej zmiany stawek podatku VAT w każdym terminie tj. w chwili wejścia w życie stosownie w tym zakresie aktów prawnych. Zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. Zmianie ulegają jedynie ceny brutto, ceny netto pozostają wówczas bez zmian.

2.5 zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści  umowy do aktualnego stanu prawnego;

2.6 wystąpienie siły wyższej - jako siły wyższe uznane zostają: klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojnę, strajk, nieprzewidziane zdarzenia wpływające istotnie na stan zdrowia oraz inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się stron.

2.7 Strony są zobowiązane do powiadomienia się nawzajem w formie pisemnej w ciągu 3 dni  o wystąpieniu i zakończeniu zdarzenia określonego jako „siła wyższa” wraz odpowiednimi dowodami i wnioskami.

2.8 W przypadku, gdy siła wyższa spowoduje przesunięcie terminu wykonania o więcej niż  10 dni, a między stronami brak jest w umowie innego szczegółowego postanowienia regulującego, to ta strona, której prace zostały utrudnione lub opóźnione przez wystąpienie sił wyższych u partnera umownego, ma prawo odstąpić   od umowy.

2.9 zmiany w zakresie zamiany podwykonawców w przypadku:

- wprowadzenia nowego podwykonawcy,

- rezygnacji podwykonawcy,

- zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców.

- zmiany kierownika budowy, kierowników robót bądź inspektorów nadzoru w przypadku:  śmierci, choroby, rezygnacji, zwolnienia pracownika lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika budowy, kierowników robót lub inspektora nadzoru, - zastrzeżeń jednej ze stron, co do kompetencji kierownika budowy lub inspektora nadzoru pod warunkiem, że nowy kierownik budowy lub kierownik robót będzie spełniać

- wymagania określone w SIWZ dla kierownika budowy lub kierownika robót, Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę pod warunkiem uzyskania akceptacji instytucji zarządzających projektem. Powyższe postanowienia nie stanowią zobowiązania zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie.

ROZDZIAŁ 17. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający nie wymaga od wybranego Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ 18. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty lub właściwego aktu rejestracyjnego.

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

3. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

4. Umowa zostanie zawarta zgodnie z projektem stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ).

5. Postanowienia ustalone w projekcie umowy nie podlegają negocjacjom.

6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest, pod rygorem utraty wadium na podstawie art. 46 ust. 5 pkt 3 ustawy PZP, do:

6.1) Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej oraz dowodu jej opłacenia (jeśli z polisy nie wynika, że została ona opłacona), a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200.000,00 zł, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy,

6.3) dostarczenia kopii dokumentów potwierdzających odpowiednie uprawnienia osoby określonej w rozdziale 6 ust. 6.1 pkt. 2) lit. „c” SIWZ, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy lub podmiotu użyczającego zasoby,

6.4) przedstawienia projektu umowy (lub umów) z podwykonawcą i z dalszym podwykonawcą (lub podwykonawcami), dotyczącej powierzonej mu części zamówienia, w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom.

6.) przedstawienia zbiorczego zestawienia kosztów  wyliczonego na podstawie projektu,  STWIOR i SIWZ

6.7) dostarczenia podpisanego załącznika nr 1 -  zobowiązującego do realizacji przedmiotu zamówienia w terminach przewidzianych w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu – zgodnie z wymogiem Zamawiającego.

ROZDZIAŁ 19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:

## 19.1. Wykonawcom,  a także innemu podmiotowi jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

## 19.2. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę tego wniesienia, zgodnie z art. 182 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp.

## 19.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej  w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzonej odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

## 19.4 Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania

## 19.5. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na powyższe czynności nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

19.6 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

ROZDZIAŁ 20. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO DO ZASTOSOWANIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCYCH W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

## Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

## administratorem danych osobowych przekazywanych przez Wykonawców jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 38/42  60-627 Poznań

## inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu jest Pan Tomasz Napierała tomasz.napierala@up.poznan.pl tel. 61 848-7799

uzyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: Przebudowa pomieszczeń Dziekanatu Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach w budynku Collegium Maximum przy ul. Wojska Polskiego 28 Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu  (nr postępowania AZ-262-104/2020) prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy Pzp.

## odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;

## dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

## podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, lecz równocześnie jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

## w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

## Wykonawcy oraz osoby, których dane osobowe zostały podane w związku z postępowaniem posiadają:

## na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących;

## na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych **;

## na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

## prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO;

## nie przysługuje Wykonawcom oraz osobom, których dane osobowe zostały podane w związku z postępowaniem:

## w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

## prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

## na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

## ___________________

## * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

## ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

## *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

ROZDZIAŁ 21. INNE:

21.2 Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy:

- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r, poz. 1843 ze zm.),

- rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, (t.j. Dz. U. z 2020 r. , poz. 1282),

- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2453),

- rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2019  poz. 2450),

- Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1145 ze zm.) jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

ROZDZIAŁ 22. ZAŁĄCZNIKAMI DO NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI SĄ:

| Lp | Nazwa załącznika |
| --- | --- |
| 1 | FORMULARZ OFERTY |
| 2 | Oświadczenie O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE art. 24 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp |
| 3 | Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp |
| 4 | Wykaz robót budowlanych |
| 5 | Wykaz osób |
| 6 | INFORMACJA O GRUPIE KAPITAŁOWEJ Oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej |
| 7 | Wzór umowy |
| 8 | Zbiorcze zestawienie kosztów |

pieczęć Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego:

Przebudowa pomieszczeń Dziekanatu Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach w budynku Collegium Maximum przy ul. Wojska Polskiego 28 Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń, oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

1.  Dane Wykonawcy

Nazwa:

Siedziba:

Adres poczty elektronicznej

Strona internetowa

Numer telefonu	0 (**)

Numer faksu	0 (**)

Numer REGON

Numer NIP

2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową

(brutto) .................................... w tym …..% VAT

słownie...................................................................................................................................

3. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany 
w SIWZ.

4. Oświadczamy, że  udzielamy gwarancji na………….miesięcy od daty końcowego odbioru robót na całość przedmiotu zamówienia.

5. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami / przy udziale podwykonawców, którzy będą wykonywać następujące zakresy  zamówienia:

Jeżeli Wykonawca ma zamiar realizować elementy przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców (jeśli wiadomo Wykonawcy co do nazwy firmy podwykonawcy na etapie składania ofert to wówczas wypełnia kolumnę 1 i koniecznie kolumnę 2 w poniższej tabeli.)

| Firma (nazwa Podwykonawcy z podaniem dokładnego adresu | Element zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy |
| --- | --- |
| 1. | 2. |
| ............ | ............ |
| ............ | ............ |

6.  Oświadczamy, że przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podamy nazwy lub imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi wskazanych wyżej zakresów zamówienia, w przypadku gdy nie są nam znane w chwili składania oferty. (jeżeli nie dotyczy należy wykreślić pkt. 6 z formularza ofertowego)

7. Oświadczamy, iż, w przypadku wyboru naszej oferty, najpóźniej w dniu zawarcia umowy przedstawimy dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe osób wskazanych w tabeli poniżej, zgodnie z wymogiem Zamawiającego zapisanym w  rozdziale V pkt. 3.2 ppkt. 1 i 2 SIWZ

7. Akceptujemy termin wykonania zamówienia, zgodnie z zapisem w SIWZ tj.: w terminie: do 75 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

## 8. Akceptujemy termin płatności –zgodnie z zapisem w § 15 projektu umowy – załącznik    nr 7 SIWZ

9. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany 
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

10. Oświadczam/y, że jesteśmy małym lub średnim  przedsiębiorcą:

a) tak

b) nie

(Zgodnie z zaleceniami Komisji z dnia 6 maja 2013 r. dotyczącym definicji małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz UE L 124 z 205.5.2003):

- małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR

- średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które nie są małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR)

11. Oświadczamy, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

12. Oświadczamy, że dokumenty KRS/CEDIG oraz inne dokumenty wskazane przez Wykonawcę są dostępne za pomocą bezpłatnych, ogólnodostępnych baz danych pod adresem www:……………………………………………….

- Oświadczamy, że prowadzimy/nie prowadzimy( (niepotrzebne skreślić) rachunek rozliczeniowy, dla którego prowadzony jest „rachunek VAT” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Przyjmujemy do wiadomości, że rachunkiem właściwym do dokonania przez Uczelnię zapłaty może być wyłącznie rachunek Wykonawcy, dla którego prowadzony jest rachunek VAT. W chwili złożenia niniejszego oświadczenia jest to rachunek nr …………………

Oświadczamy, że właściwym dla wykonawcy organem podatkowym jest Naczelnik Urzędu Skarbowego …………………………... (należy podać nazwę i adres urzędu). Zobowiązujemy się zawiadomić pisemnie Uczelnię w przypadku zmiany właściwości organu podatkowego w terminie 10 dni od dnia takiej zmiany.

14. Ofertę niniejszą składamy na ............... kolejno ponumerowanych stronach.

15. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

1.      ………………………………

2.      ………………………………

…………………………………, dnia ………………………

...........................................……

(podpis i pieczęć upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy)

pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 2

## Oświadczenie składane na  podstawie art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  – dotyczące braku podstaw wykluczenia z postępowania  (Dz. U. z  2019 poz. 1843 ze zm.)

Nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................

Adres Wykonawcy: ......................................................................................................................

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i ust. 5 ustawy o zamówieniach publicznych (Dz. U. z  2019 poz. 1843 ze zm.) w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

*Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2 i 4 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..……

…………………………………, dnia ………………………

...........................................……

(podpis i pieczęć upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr  3

pieczęć Wykonawcy

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa pomieszczeń Dziekanatu Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach w budynku Collegium Maximum przy ul. Wojska Polskiego 28 Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w   Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia rozdziale 6 ust. 6.1 pkt. 2) lit. „b” i „c” oraz Ogłoszeniu o zamówieniu sekcja III. 1

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia rozdziale 6 ust. 6.1 pkt. 2) lit. „b” i „c” oraz Ogłoszeniu o zamówieniu sekcja III.1  polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….……….……….……

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: ………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

ŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4

(pieczęć Wykonawcy)

Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

WZÓR

| Lp. | Opis rodzaju robót | Wartość w PLN brutto | Daty wykonania (data rozpoczęcia/zakończenia: dzień, miesiąc, rok) | Miejsce wykonania robót (nazwa Zamawiającego, adres, ew. nr telefonu) | Wykonawca robót (nazwa, adres, ew. nr telefonu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

.....................................................................

podpis i pieczęć osoby/ób uprawnionej/ych

załącznik nr 5

(pieczęć wykonawcy)

WYKAZ OSÓB

PRZEWIDYWANYCH DO REALIZACJI PRZEDMIOTOWEGO ZAMÓWIENIA

| Nazwisko i imię | Wpisać zakres wykonywanych czynności | Wpisać kwalifikacje zawodowe, uprawnienia – lata stażu pracy | Wpisać informację o podstawie do dysponowania osobą |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Kierownik budowy ……………………. |  |  | umowa o pracę lub umowa zlecenie dla kierownika budowy ………………… (wpisać rodzaj umowy) |

Kserokopie uprawnień potwierdzonych za zgodność z oryginałem na wypisane osoby w tabeli należy załączyć do oferty

………………………………, dnia ……………………………

...........................................……

(podpis i pieczęć upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 6

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEZNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: Przebudowa pomieszczeń Dziekanatu Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach w budynku Collegium Maximum przy ul. Wojska Polskiego 28 Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

w imieniu ww. podmiotu oświadczam, że:

- nie należymy* / należymy* do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.), razem z innym wykonawcą/wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu. **

* niepotrzebne skreślić

**W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu

............................, dn. ....................

………………………………………						            Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)

załącznik nr 7

projekt

UMOWA NR …/ATT/………

zawarta w dniu ……………….. r. w Poznaniu

p o m i ę d z y:

Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28,  60-637 Poznań

reprezentowanym przez:

Kanclerza  – mgr inż. Roberta Fabiańskiego

przy kontrasygnacie Kwestora – mgr Karoliny Prałat

zwanym dalej „Zamawiającym”

NIP 777-00-04-960, Regon 000001844

a

……………………………………………………………………. zwaną dalej „Wykonawcą”, NIP: …………………………, Regon: ……………..

§ 1

Strony zgodnie oświadczają, że osoby je reprezentujące przy zawieraniu niniejszej Umowy są do tego prawnie umocowane i w związku z powyższym nie będą powoływać się na brak umocowania osoby reprezentującej w przypadku jakichkolwiek sporów mogących wyniknąć 
z niniejszej Umowy.

§ 2

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego: „Przebudowa pomieszczeń Dziekanatu Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach w Collegium Maximum przy ul. Wojska Polskiego 28, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu”.

- Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych, instalacji elektrycznej, montaż instalacji klimatyzacji .

- Wykonawcę zamówienia wybrano w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm), zwana dalej ustawą Prawo zamówień publicznych. Nr sprawy: 527/ATT/2020.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty zgodnie z załącznikiem nr 1 tj., Projekt ARANŻACJI WNĘTRZ Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, wykonanego przez Pracownię Projektową PIKADA Dagmara Pikulska (projekt wnętrz nie obejmuje projektu branżowego instalacji klimatyzacji)., STWOiR oraz wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a także z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami oraz normami.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny i poniesie wszystkie koszty związane z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i zezwoleń, organizacją robót, dostawą materiałów i urządzeń, sprzętu i siły roboczej niezbędnej dla wykonania niniejszej Umowy. Wykonawca będzie także bezpośrednio odpowiedzialny wobec Zamawiającego za prace zlecone podwykonawcom jak za swoje własne.

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi w formie pisemnej sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Przepis ust. 2 zdanie drugie niniejszej Umowy stosuje się odpowiednio.

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby ze strony Wykonawcy zawartych z podwykonawcami w zakresie wykonywanych przez podwykonawców robót, w ramach niniejszej Umowy, w terminie 7 dni od zawarcia każdej umowy z podwykonawcą.

- Wykonawca zobowiązuje się przekazywać każdorazowo Zamawiającemu potwierdzony przez podwykonawcę robót budowlanych, dostaw i usług dowód zapłaty przez Wykonawcę na rzecz podwykonawcy wynagrodzenia tytułem wykonanych przez podwykonawcę robót w ramach niniejszej Umowy. Powyższy obowiązek Wykonawca zobowiązuje się spełnić wobec Zamawiającego w terminie 7 dni od momentu przekazania Wykonawcy przez podwykonawcę potwierdzenia zapłaty, o które to potwierdzenie zapłaty Wykonawca wezwie niezwłocznie podwykonawcę po dokonaniu na jego rzecz zapłaty.

- Zamawiającemu przysługuje prawo powstrzymania się z zapłatą na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 niniejszej Umowy, w przypadku braku zapłaty przez Wykonawcę należnego podwykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty, dostawy i usługi w ramach niniejszej Umowy. Powyższe prawo przysługuje również Zamawiającemu, jeżeli Wykonawca, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wypełni obowiązków określonych w ust. 5, 6.

- Wykonawca w ramach powierzonych mu niniejszą Umową obowiązków zobowiązuje się w szczególności do:

  - wykonania wszelkich prac niezbędnych do zrealizowania przedmiotu niniejszej Umowy,

8.2 zapewnienia należytego zabezpieczenia robót w zakresie ochrony mienia, przeciwpożarowej, środowiska i sanitarnej, przepisów bhp,

  - zapewnienia przy budowie odpowiedniego nadzoru, kierownictwa robót zgodnego 
z prawem budowlanym,

  - umożliwienia Zamawiającemu i osobom go reprezentującym zapoznanie się 
w każdym czasie z dokumentacją techniczną  i wszystkimi innymi dokumentami, które będą odzwierciedlały przebieg robót, a także bieżącego informowania Zamawiającego 
o wszystkich istotnych sprawach dotyczących realizacji przedmiotu niniejszej Umowy,

  - wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy z materiałów i za pomocą urządzeń odpowiadających wymogom i dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

  - w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót lub ich części w toku realizacji prac naprawienie ich i doprowadzenie na własny koszt do stanu przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,

  - usunięcie na własny koszt wszelkich uszkodzeń powstałych w wyniku działalności Wykonawcy i współpracujących z nim podmiotów (w tym podwykonawców),

  - wykonywania wszelkich czynności wymaganych dla zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budowy,

  - całkowitego uporządkowania na swój koszt terenu, na którym były prowadzone prace, po ich zakończeniu,

  - sporządzenia w sposób przewidziany przepisami prawa budowlanego i sztuki budowlanej kompletnej dokumentacji powykonawczej robót, skompletowania atestów, protokołów badań technicznych, przedłożenia  Zamawiającemu wszystkich niezbędnych dokumentów, potwierdzających prawidłowość wykonanych robót,

  - pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców,

  - prowadzenia narad koordynacyjnych na placu budowy z udziałem Zamawiającego,

- Wyliczenie obowiązków Wykonawcy ma jedynie charakter przykładowy i nie wyczerpuje całego zakresu zobowiązań Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy, 
a także nie może stanowić podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę jakichkolwiek czynności niewymienionych wprost w niniejszej Umowie, 
a niezbędnych i potrzebnych do należytego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy.

- Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z projektem „ARANŻACJI WNĘTRZ Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, wykonanego przez Pracownię Projektową PIKADA Dagmara Pikulska”, STWOiR oraz wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a także z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami oraz normami, jak też zapewnia, że zrobi wszystko, co jest niezbędne do należytego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie z intencją i znaczeniem projektu, a także oświadcza, iż uzyskał wyczerpujące informacje o warunkach na terenie nieruchomości, na której mają być wykonane roboty oraz oświadcza, że otrzymane informacje umożliwiły mu jednoznaczną ocenę zakresu robót, warunków i okresu koniecznego do należytego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy oraz  pozwoliły  na dokonanie ostatecznej kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego.

- W przypadku wątpliwości Wykonawcy, co do zgodności pomiędzy wymaganiami lub ustaleniami niniejszej Umowy łącznie z jej załącznikami lub pomiędzy tymi załącznikami, a innymi decydującymi wymaganiami, ustaleniami, przepisami, 
a także w przypadku powstania w tym względzie niezgodności lub niejasności, Wykonawca jest zobowiązany zwrócić się niezwłocznie z odpowiednim zapytaniem do Zamawiającego. Nie wyjaśnienie wątpliwości przez Zamawiającego nie powoduje wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy za należyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że sprawdził pod kątem technicznej prawidłowości 
i kompletności dokumenty stanowiące załączniki do niniejszej Umowy niezbędne dla jej prawidłowego wykonania, które mogą wpłynąć na należyte wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy.

- Wykonawca w formie pisemnej oświadczy, że przekazane przez Zamawiającego projekt „ARANŻACJI WNĘTRZ Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, wykonanego przez Pracownię Projektową PIKADA Dagmara Pikulska” i STWOiR są kompletne i zgodne z przedmiotowym zamówieniem.

§ 4

- Przekazanie terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiającego ustala się na dzień ………………………… r.

- Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień  ………………………… r., a zakończenie na dzień  ………………………… r.

- Termin odbioru pogwarancyjnego ustala się na:

………………………… r.

- Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie i środki potrzebne do terminowego, prawidłowego i kompletnego wykonania robót w zakresie określonym w niniejszej Umowie.

- Wykonawca będzie wykonywał swoje obowiązki wynikające z niniejszej Umowy 
z dochowaniem najwyższej staranności określonej zawodowym i profesjonalnym charakterem prowadzonej działalności.

§ 5

- Wykonawca ma prawo żądać przedłużenia umownego terminu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy jeżeli niemożność dotrzymania pierwotnego terminu stanowi konsekwencję:

  - przyczyn zależnych od Zamawiającego, a w szczególności błędów lub braków w projekcie „ARANŻACJI WNĘTRZ Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, wykonanego przez Pracownię Projektową PIKADA Dagmara Pikulska ,  opóźnieniu w przekazaniu terenu budowy,

  - działania siły wyższej – termin wykonania zamówienia lub poszczególnych etapów może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu – jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania niniejszej Umowy,

  - warunków atmosferycznych nie pozwalających na realizację robót, dla których określona odpowiednimi normami technologia wymaga właściwych warunków atmosferycznych – termin wykonania zamówienia lub poszczególnych etapów może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu – jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania niniejszej Umowy.

- Wykonawca może wystąpić z wnioskiem, o jakim mowa w ust.1, na piśmie, nie później niż w terminie siedmiu dni od zaistnienia powyższych okoliczności.

- Roboty zamienne mogą być realizowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności, poprzedzonej uzasadnionym pisemnym zgłoszeniem przez Wykonawcę zakresu robót zamiennych. Dopuszczalne są roboty zamienne w zakresie zmian materiałów, technologii, urządzeń na materiały, technologie 
i urządzenia spełniające parametry techniczne określone w projekcie „ARANŻACJI WNĘTRZ Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, wykonanego przez Pracownię Projektową PIKADA Dagmara Pikulska STWiOR i ofercie Wykonawcy, a uzasadnione prawidłową realizacją przedmiotu niniejszej Umowy, i zapewnieniem optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót.

- Za wykonanie robót zamiennych Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego podwyższenia ustalonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy wynagrodzenia ryczałtowego.

- Dopuszczalne są zmiany niniejszej Umowy w zakresie osób wskazanych w § 10, § 18 
i § 19 niniejszej Umowy.

§ 6

- Wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z ofertą cenową ustala się ryczałtowo według wyniku przetargu na:

cena netto: ………………………… zł + 23 % VAT.

słownie: …………………………

podatek VAT: …………………………  zł.

cena brutto: …………………………  zł.

słownie: ………………………… .

- Cena brutto obejmuje podatek VAT zgodny z obowiązującymi przepisami w dniu zawarcia niniejszej Umowy.

- W przypadku zmiany w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, obowiązujących przepisów dotyczących naliczania podatku VAT, cena brutto ulegnie odpowiedniej zmianie.

- Poza przypadkami wyraźnie przewidzianymi w niniejszej Umowie, uznaje się, 
że Wykonawca jest świadom złożoności, rozmiaru oraz wysokich wymogów robót 
w ramach niniejszej Umowy i że wartość niniejszej Umowy, określona w ust. 1 obejmuje również wszelkie dodatkowe koszty, które mogą być związane ze spełnieniem 
przez Wykonawcę warunków i wymogów związanych z wykonaniem robót 
w ramach niniejszej Umowy, w tym w szczególności wzrost cen materiałów i usług 
w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, czy uszczegółowienie bądź doprecyzowane robót w trakcie trwania niniejszej Umowy.

§ 7

Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zapewni również w okresie realizacji robót wywóz śmieci i odpadów powstałych z własnej i podwykonawców działalności 
i wykonywanych przez nich robót i usług oraz nie dopuści do przekroczenia dopuszczalnych norm w ściekach z własnej i podwykonawców działalności i wykonywanych przez nich robót i usług.

§ 8

Wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania niniejszej Umowy nie jest wymagane

§ 9

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w wysokości co najmniej ……………… PLN, i przedłożenia aktualnie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w wysokości, co najmniej ……………… PLN,

- W przypadku przedłużenia terminu wykonywania niniejszej Umowy, 
Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu ubezpieczenia lub zawarcia nowej umowy ubezpieczenia, w wysokości co najmniej ………….. PLN,  a w sytuacji nie wykonania tego obowiązku przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody związane 
z wykonywaniem niniejszej Umowy wyrządzone przez niego, jego pracowników, podwykonawców oraz inne podmioty i osoby, którymi się posługuje. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tego tytułu od momentu przejęcia terenu budowy, aż do jego przekazania Zamawiającemu.

- Kopia polisy lub inny dokument, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr ….. do niniejszej Umowy, Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć mu do wglądu oryginał polisy wraz z dowodem uiszczenia składek lub innego dokumentu ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku ubezpieczenia przez cały okres trwania niniejszej Umowy, Zamawiający może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym 
z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

§ 10

- Wykonawca wyznaczył kierownika budowy ………………………… posiadającego uprawnienia budowlane nr …………………………  będącego członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa nr ………………………… .

- Zmiany na stanowiskach kierowników wymagają uzgodnień obu stron i sporządzenia aneksu do niniejszej Umowy.

§ 11

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy  w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części niniejszej Umowy.

§ 12

- Wykonawca będzie zgłaszał gotowość do odbioru częściowego inspektorowi nadzoru, 
w formie pisemnej. O odbiorze końcowym powiadomi Zamawiającego odrębnym zawiadomieniem na piśmie, po potwierdzeniu przez inspektora nadzoru gotowości 
do odbioru.

- Zamawiający wyznaczy datę odbioru częściowego w terminie do 3 dni roboczych, 
a odbioru końcowego w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia.

- Do momentu końcowego odbioru robót wykonanych zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Umowie, ryzyko utraty lub pogorszenia się stanu robót ponosi Wykonawca.

§ 13

- Jeżeli w trakcie odbioru częściowego, bądź końcowego stwierdzone zostaną wady, 
to Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy zapłaty wynagrodzenia określonego 
w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy do czasu usunięcia wad, w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego.

- Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu niniejszej Umowy, to Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu niniejszej Umowy po raz drugi lub odstąpić od niniejszej Umowy nie ponosząc żadnych świadczeń na rzecz Wykonawcy i żądać przywrócenia terenu obiektu do stanu pierwotnego.

§ 14

- Na wykonane prace objęte niniejszą Umową Wykonawca udziela gwarancji jakości.

- Termin gwarancji wynosi …….. miesięcy za całość przedmiotu zamówienia wraz 
z wyposażeniem, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

- Strony niniejszej Umowy ustalają .. miesięczny okres rękojmi za przedmiot zamówienia wykonany na podstawie niniejszej Umowy.

- Zamawiający wyznacza Wykonawcy 14 dniowy termin usunięcia stwierdzonych wad 
i usterek.

- Wszelkie awarie usuwane będą na zgłoszenie Zamawiającego w ciągu 24 godzin.

- Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

- Zamawiający, w okresie gwarancji i rękojmi uprawniony jest do usunięcia na koszt Wykonawcy wad nieusuniętych przez niego w uzgodnionym terminie.

§ 15

- Strony ustalają, że Wykonawca wystawi dwie faktury częściowe:

- Pierwszą  po wykonaniu 40 % przedmiotu zamówienia na podstawie protokołu odbioru robót podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego .

- Drugą po wykonaniu 80% przedmiotu zamówienia na podstawie protokołu odbioru robót podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.

- Strony ustalają, że Wykonawca wystawi fakturę końcową po wykonaniu przedmiotu zamówienia na podstawie protokołu odbioru robót podpisanego bez zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.

- Zapłata za faktury nastąpi w terminie do 30 dni, licząc od daty ich otrzymania przez Zamawiającego.

- Za datę zapłaty uważane będzie złożenie przez Zamawiającego w jego banku dyspozycji przelewu, tj. data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zapłata za fakturę będzie dokonana w formie przelewu na konto wskazane przez Wykonawcę o numerze …………………………………………………………………………………………………………  .

§ 16

- Oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie cywilnym i ustawie Prawo zamówień publicznych Stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu, w wypadku;

1) ogłoszenia upadłości lub likwidacji firmy Wykonawcy;

2) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy;

3) nie rozpoczęcia przez Wykonawcę bez uzasadnionych przyczyn wykonywania niniejszej Umowy (robót) i nie realizowania jej przez okres dłuższy niż 14 dni;

4) przerwania przez Wykonawcę realizacji niniejszej Umowy (robót) i nie realizowania jej przez okres dłuższy niż 14 dni;

5) nie wykonywania bądź nienależytego wykonywania przez Wykonawcę robót zgodnie z niniejszą Umową, a w szczególności z projektem budowlano-wykonawczym i pomimo wezwania przez Zamawiającego – nie rozpoczęcia w terminie 7 dni od wezwania wykonywania robót zgodnie z niniejszą Umową;

6) naruszenia przez Wykonawcę obowiązków określonych w § 3 niniejszej Umowy;

7) naruszenia przez Wykonawcę innych rażących obowiązków wynikających z niniejszej Umowy lub przepisów prawa;

b) Wykonawcy, jeżeli:

1) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru;

2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstąpienie od niniejszej Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

3. W wypadku odstąpienia od niniejszej Umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 10 dni od daty odstąpienia od niniejszej Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wg. stanu na dzień odstąpienia. Protokół ten zawierać będzie kosztorys inwentaryzacyjny,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty do momentu przekazania terenu budowy Zamawiającemu w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, która od niniejszej Umowy odstąpiła,

- Wykonawca niezwłocznie zgłosi Zamawiającemu gotowość odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających,

- najpóźniej w ciągu 20 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone bądź wybudowane,

- w razie odstąpienia od niniejszej Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych i do zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane, wg stanu na dzień odstąpienia, bez zwrotu za nakłady poniesione na przyszłe wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy,

- zapłaty kar umownych zgodnie z § 20 niniejszej Umowy.

§ 17

1. Strony zobowiązane są do niezwłocznego poinformowania się o wszelkich zmianach, dotyczących adresów do korespondencji.

2. W przypadku niewykonania obowiązku określonego w ust.1 korespondencja wysłana na dotychczasowy adres będzie uważana za doręczoną.

§ 18

Strony uzgadniają, że na koordynatora prac w rozumieniu art. 208 Kodeksu pracy wyznaczono ……………………………., a do jego zadań, należeć będzie:

1. kontrola wszystkich pracowników w miejscu pracy,

2. wydawanie poleceń w zakresie poprawy warunków pracy oraz przestrzegania zasad bhp oraz ochrony przeciwpożarowej oraz uczestniczenie w kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

3. występowanie do poszczególnych pracodawców z zaleceniem usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych i uchybień w zakresie bhp,

4. niezwłoczne wstrzymanie pracy maszyny lub urządzenia w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika bądź innej osoby,

5. niezwłoczne odsunięcie od pracy pracownika zatrudnionego przy pracach wzbronionych,

6. niezwłoczne odsunięcie od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia własnego lub innych osób.

§ 19

Osobami do kontaktów ze strony Zamawiającego są  Roman Kołodziejczyk tel. kom. 502 032 9697 a ze strony Wykonawcy …………………………………………………… .

§ 20

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za opóźnienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w oddaniu przedmiotu odbioru w wysokości 0,1% wartości netto niniejszej Umowy określonej w § 6 ust. 1  niniejszej Umowy za każdy dzień opóźnienia;

b) za opóźnienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w  usunięciu  wad stwierdzonych  przy  odbiorze  lub  w  okresie rękojmi  i gwarancji w wysokości 0,1% wartości netto niniejszej Umowy, określonej   w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień opóźnienia liczony od wyznaczonego dnia usunięcia wad.

2. Za odstąpienie od niniejszej Umowy strona odstępująca zapłaci na rzecz drugiej strony karę

umowną w wysokości 10% wartości netto określonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.

Wyjątkiem od tak ustalonej zasady jest okoliczność określona w art. 145 ustawy Prawo

zamówień publicznych.

3. Zamawiający może rozwiązać niniejszą Umowę, w przypadkach o których mowa w art. 145a ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia należności za kary umowne 
z wynagrodzenia umownego Wykonawcy, określonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, 
na co Wykonawca wyraża zgodę.

5. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego, gdy kary umowne, nie pokrywają wysokości poniesionych strat.

§ 21

1. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy było lub miało stać się nieważne, ważność całej niniejszej Umowy pozostaje przez to w pozostałej części nienaruszona.

2. W przypadku takim Strony niniejszej Umowy zastąpią nieważne postanowienie innym, niepodważalnym prawnie postanowieniem, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy nieważnego postanowienia. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w niniejszej Umowie.

§ 22

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

2. Szczegółowe zasady dotyczące wymagań zatrudniania na podstawie umowy o pracę określa SIWZ

§ 23

1. Zgodnie z przepisem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności 
z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz określa warunki tych zmian przez wprowadzenie do niniejszej Umowy następujących aneksów:

- aneks aktualizacji danych Wykonawcy poprzez zmianę nazwy, zmianę adresu, formy

prawnej itp.;

- aneks cenowy – dopuszczający obniżenie ceny za dany przedmiot zamówienia. Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza obniżenie ceny ofertowej spowodowanej np. korzystnymi zmianami kursu waluty;

- aneks przewidujący zmianę zastosowanej technologii wykonania przedmiotu zamówienia na lepszą/lepsze (np. materiał o lepszych parametrach cieplnych, mniej energochłonną), po zaakceptowaniu jej/ich przez Zamawiającego pod warunkiem, 
iż cena oferty nie ulegnie zmianie;

- zmianę cen brutto w trakcie obowiązywania umowy jedynie w zależności od ustawowej zmiany stawek podatku VAT, w każdym terminie tj. w chwili wejścia w życie stosownie w tym zakresie aktów prawnych. Zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. Zmianie ulegają jedynie ceny brutto, ceny netto pozostają wówczas bez zmian.

- zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści  umowy do aktualnego stanu prawnego;

f) wystąpienie siły wyższej - jako siły wyższe uznane zostają: klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojnę, strajk, nieprzewidziane zdarzenia wpływające istotnie na stan zdrowia oraz inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się stron.

Strony są zobowiązane do powiadomienia się nawzajem w formie pisemnej w ciągu 3 dni  o wystąpieniu i zakończeniu zdarzenia określonego jako „siła wyższa” wraz odpowiednimi dowodami i wnioskami. W przypadku, gdy siła wyższa spowoduje przesunięcie terminu wykonania o więcej niż  10 dni, a między stronami brak jest 
w umowie innego szczegółowego postanowienia regulującego, to ta strona, której prace zostały utrudnione lub opóźnione przez wystąpienie sił wyższych u partnera umownego, ma prawo odstąpić od umowy.

g) zmiany w zakresie zamiany podwykonawców w przypadku:

- wprowadzenia nowego podwykonawcy,

- rezygnacji podwykonawcy,

- zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców.

- zmiany kierownika budowy, kierowników robót bądź inspektorów nadzoru w przypadku śmierci, choroby, rezygnacji, zwolnienia pracownika lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika budowy, kierowników robót lub inspektora nadzoru,

- zastrzeżeń jednej ze stron, co do kompetencji kierownika budowy lub inspektora nadzoru pod warunkiem, że nowy kierownik budowy lub kierownik robót będzie spełniał wymagania określone w SIWZ dla kierownika budowy lub kierownika robót.

Powyższe postanowienia nie stanowią zobowiązania zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie.

§ 24

Wykonawca oświadcza:

  - że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu;

  - że zastosuje materiały dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 215 z późn. zm.), niezbędne przy wykonaniu niniejszej Umowy;

- że wykona przedmiot niniejszej Umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) oraz ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2047);

- że poniesie pełną odpowiedzialność za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż., jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;

- dokumenty KRS/CEDIG są dostępne za pomocą bezpłatnych, ogólnodostępnych baz danych pod adresem www: ceidg.gov.pl.

§ 25

- 1. Wykonawca oświadcza, że prowadzi rachunek rozliczeniowy, dla którego prowadzony jest „rachunek VAT” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1426 z późn. zm.) Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że rachunkiem właściwym do dokonania przez Zamawiającego zapłaty może być wyłącznie rachunek Wykonawcy, dla którego prowadzony jest rachunek VAT. 
W chwili złożenia niniejszego oświadczenia jest to rachunek o numerze ………………………… …………………………………………………… .2. Wykonawca oświadcza, że właściwym dla niego organem podatkowym jest ……………………………………………………………………………… Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić pisemnie Zamawiającego w przypadku zmiany właściwości organu podatkowego w terminie 10 dni od dnia takiej zmiany.

- 3. Brak skutecznej zapłaty przez Zamawiającego z uwagi na naruszenie przez Wykonawcę zasad wynikających z ustępu poprzedzającego nie stanowi nieprawidłowego spełnienia świadczenia przez Zamawiającego i w szczególności nie stanowi podstawy żądania od Zamawiającego odsetek. W takiej sytuacji termin zapłaty biegnie od dnia pisemnego zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o numerze rachunku Wykonawcy właściwym do dokonania zapłaty, dla którego jest prowadzony rachunek VAT.

§ 26

Częściami składowymi niniejszej Umowy i jej integralną częścią są niżej wymienione dokumenty stanowiące załączniki:

- SIWZ, projekt „ARANŻACJI WNĘTRZ Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, wykonanego przez Pracownię Projektową PIKADA Dagmara Pikulska, STWiOR, (Załącznik nr 1).

- Wykaz Pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (Załącznik nr 2).

- Wykaz kierowników robót branży elektrycznej i sanitarnej wraz z dokumentami potwierdzającymi ich uprawnienia (załącznik nr 3)

- Polisa ubezpieczeniowa (Załącznik nr  4).

- Protokół przekazania placu budowy (Załącznik nr 5).

- Formularz cenowy (Załącznik nr 6).

- Oświadczenie gwarancyjne Wykonawcy (Załącznik nr 7).

§ 27

- Zamawiający jest dużym przedsiębiorstwem w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych 
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 935 z późn. zm.). Niniejsza informacja składana jest zgodnie 
z wymogiem wynikającym z art. 4c.

- Wszelkie zmiany dotyczące niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej Umowy Strony będą starały się rozstrzygać polubownie a w przypadku braku takiej możliwości, Strony poddadzą je pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego.

- Niniejsza Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 
dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:							WYKONAWCA:

Załącznik do umowy nr………..

OŚWIADCZENIE GWARANCYJNE WYKONAWCY

1.         Gwarancja jakości.

Niniejszym wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji, jakości wykonanych robót na podstawie umowy nr 527/ATT/2020 (zwana dalej „Gwarancją”).

2.         Odpowiedzialność wykonawcy z tytułu Gwarancji.

Na podstawie niniejszej Gwarancji wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszystkie wady fizyczne ujawnione w wykonanych robotach przez okres 60 miesięcy od daty przekazania tych prac  do użytkowania Zamawiającemu („Okres gwarancyjny”). Wykonawca ponosi w Okresie gwarancyjnym odpowiedzialność, za jakość prac, zgodną z Umową i obowiązującymi przepisami i normami, jak również, za jakość zastosowanych przez niego materiałów budowlanych.

3.         Zobowiązania wykonawcy z tytułu Gwarancji.

Wykonawca zobowiązany jest, po otrzymaniu pisemnego wezwania ze strony zamawiającego i w terminie określonym w takim wezwaniu, usunąć wszelkie wady fizyczne, ujawnione w Okresie gwarancyjnym. Ponadto wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu wszelkie rysunki powykonawcze uwzględniające usunięcie wad.

W przypadku, gdy wykonawca nie wywiąże się prawidłowo z powyższego obowiązku, zamawiający uprawniony będzie do usunięcia wad fizycznych we własnym zakresie lub zlecenia ich usunięcia  osobom trzecim na wyłączne ryzyko i koszt wykonawcy, korzystając z potrąceń z należytego wykonania umowy lub skorzystać z Gwarancji.

W przypadku, gdyby koszt usunięcia wad fizycznych przez zamawiającego lub osoby trzecie przekroczył wysokość Zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub Gwarancji, wykonawca zobowiązany jest do zwrotu poniesionych przez zamawiającego kosztów przekraczających wysokość Zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub Gwarancji w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania ze strony zamawiającego zawierającego wskazanie wysokości kosztów, podlegających zwrotowi.

4.         Gwarancja a uprawnienia z rękojmi.

Niezależnie od roszczeń wynikających z powyższej gwarancji, Zamawiającemu przysługują wobec wykonawcy również wszelkie uprawnienia z tytułu rękojmi.

5.         Akceptacja Gwarancji.

Zamawiający Gwarancję przyjmuje.

6.         Postanowienia końcowe.

Niniejsza Gwarancja została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy stanowi oryginał i jeden po jednym z nich otrzymuje każda ze stron.

7.	 Utrata dokumentu gwarancji.

Utrata dokumentu gwarancji nie powoduje utraty przez zamawiającego uprawnień z niej wynikających, co może wykazać na podstawie innych dowodów.

Poznań, dnia …………………

……………………………………………

(pieczęć i podpis )

Załącznik do umowy nr………..

OŚWIADCZENIE GWARANCYJNE WYKONAWCY

1.         Gwarancja jakości.

Niniejszym wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji, jakości wykonanych robót na podstawie umowy nr ../ATT/2020 (zwana dalej „Gwarancją”).

2.         Odpowiedzialność wykonawcy z tytułu Gwarancji.

Na podstawie niniejszej Gwarancji wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszystkie wady fizyczne ujawnione w wykonanych robotach przez okres …… miesięcy od daty przekazania tych prac  do użytkowania Zamawiającemu („Okres gwarancyjny”). Wykonawca ponosi w Okresie gwarancyjnym odpowiedzialność, za jakość prac, zgodną z Umową i obowiązującymi przepisami i normami, jak również, za jakość zastosowanych przez niego materiałów budowlanych.

3.         Zobowiązania wykonawcy z tytułu Gwarancji.

Wykonawca zobowiązany jest, po otrzymaniu pisemnego wezwania ze strony zamawiającego i w terminie określonym w takim wezwaniu, usunąć wszelkie wady fizyczne, ujawnione w Okresie gwarancyjnym. Ponadto wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu wszelkie rysunki powykonawcze uwzględniające usunięcie wad.

W przypadku, gdy wykonawca nie wywiąże się prawidłowo z powyższego obowiązku, zamawiający uprawniony będzie do usunięcia wad fizycznych we własnym zakresie lub zlecenia ich usunięcia  osobom trzecim na wyłączne ryzyko i koszt wykonawcy, korzystając z potrąceń z należytego wykonania umowy lub skorzystać z Gwarancji.

W przypadku, gdyby koszt usunięcia wad fizycznych przez zamawiającego lub osoby trzecie przekroczył wysokość Zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub Gwarancji, wykonawca zobowiązany jest do zwrotu poniesionych przez zamawiającego kosztów przekraczających wysokość Zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub Gwarancji w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania ze strony zamawiającego zawierającego wskazanie wysokości kosztów, podlegających zwrotowi.

4.         Gwarancja a uprawnienia z rękojmi.

Niezależnie od roszczeń wynikających z powyższej gwarancji, Zamawiającemu przysługują wobec wykonawcy również wszelkie uprawnienia z tytułu rękojmi.

5.         Akceptacja Gwarancji.

Zamawiający Gwarancję przyjmuje.

6.         Postanowienia końcowe.

Niniejsza Gwarancja została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy stanowi oryginał i jeden po jednym z nich otrzymuje każda ze stron.

7.	 Utrata dokumentu gwarancji.

Utrata dokumentu gwarancji nie powoduje utraty przez zamawiającego uprawnień z niej wynikających, co może wykazać na podstawie innych dowodów.

Poznań, dnia …………………

……………………………………………

(pieczęć i podpis )

# Footnotes

niepotrzebne skreślić

Należy zaznaczyć właściwe poprzez podkreślenie

Uwaga!

Dla wszystkich wyżej wymienionych robót należy dołączyć, na wezwanie Zamawiającego, dowody określające, że zostały one wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, że zostały one wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone..

data ..................................

Kolumnę tę należy wypełnić tylko wtedy, gdy Wykonawcą zamówienia był podmiot użyczający zasoby w zakresie wiedzy i doświadczenia, wskazany w zobowiązaniu do udostępnienia zasobów (załącznik nr 3 do SIWZ). W przypadku, gdy Wykonawcą zamówienia był podmiot składający ofertę, kolumny tej nie należy wypełniać.